

**Project Name: NewDM**

Minuta Meeting n°1

**[*03/11/2020*]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 14:30  **Fine:** 17:00  **Luogo: *TEAMS, CANALE NC\_09*** | **Primary Facilitator:** **Vincenzo Aiello**  **Timekeeper: Luigi Cirillo**  **Minute Taker: Ciro Fusco** |
| **Presenti: Vincenzo Aiello, Luigi Cirillo, Ciro Fusco, Franco Cirillo** | **Assenti: NO** |

# 

# Obiettivo: *Completare Scenari mancanti*

# 1. Comunicazioni (tempo allocato: 10 minuti): Ricapitolazione del lavoro già svolto

# 2. Status *(tempo allocato: 5 minuti):* *Restano da finire altri quattro Use Case*

## 2.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| **Scenario 4** | Franco Cirillo | 03/11/2020 | Closed |  |
| UseCase 1 | Ciro Fusco | 03/11/20 | Closed |  |
| UseCase 2 | Vincenzo Aiello | 10/11/20 | Open |  |
| UseCase 3 | Luigi Cirillo | 10/11/20 | Open |  |
| UseCase 4 | Franco Cirillo | 10/11/20 | Open |  |
| UseCase 5 | Fusco Ciro | 10/11/20 | Open |  |

**2.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Compl.** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **Scenario 5** | Aggiungere Scenario 5 | 03/11/20 | 1 | Ciro Fusco | Closed | 03/11/20 | 03/11/20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Discussione *(tempo allocato: -- minuti)*:

* **I[Scenario 5]: *Aggiunta della funzionalità “modifica prezzo.”***
* **P[1.1]: *Si è discusso della possibilità di inserire una nuova funzionalità al prodotto software.***
  + **+ *Possibilità di creare un nuovo scenario***
* **R[Scenario 5]: Abbiamo deciso di inserire la funzionalità.**

**4. Wrap up** (*tempo allocato: 120 minuti):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **Scenario 5** | Aggiunta scenario 5 | Data meeting | 1 | Ciro Fusco | Closed | Data Meeting |  |
| Use Case 2-4 | Sviluppo Use Case 4 | Data meeting | 1 | Franco Cirillo  Vincenzo Aiello | Open | 10/11/20 |  |
| Use Case 3-5 | Sviluppo Use Case 5 | Data meeting | 1 | Luigi Cirillo  Fusco Ciro | Open | 10/11/20 |  |

**Meeting critique**

**5. Data, ora e luogo del prossimo meeting: *ND***