  
**Project Name: New DM**

Minuta Meeting n°6

**27/11/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 9:10  **Fine:** 10:30  **Luogo: Microsoft Teams** | **Primary Facilitator:** Franco Cirillo  **Timekeeper:** Vincenzo Aiello  **Minute Taker:** Luigi Cirillo |
| **Presenti: Vincenzo Aiello, Ciro Fusco**  **Franco Cirillo, Luigi Cirillo** | **Assenti: NA** |

# 

# Obiettivo:

**Revisione SDD**

* Controllo intero paragrafo 3
* Controllo use case diagram;

**Revisione RAD**

* Activity diagram
* Mock-up del ticket
* Aggiunta nuovi termini all’interno del glossario;

**Discussione modulo di fia.**

# 1. Comunicazioni (tempo allocato: 10 minuti): Discussione stato RAD e SDD

# 2. Status *(tempo allocato: 10 minuti):* completati mock-up, completato intero paragrafo 3 SDD

## 2.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| SDD | Luigi Cirillo | 04/12/2020 | Closed |  |

**2.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **AI\_1** | Revisione RAD | 27/11/2020 | Alta | Gruppo | Closed | 04/12/2020 | 04/12/2020 |  |
| **AI\_2** | Revisione Activity Diagram | 27/11/2020 | Alta | Luigi Cirillo | Open | 04/12/2020 |  |  |
| **AI\_3** | Revisione mock-up | 04/12/2020 | Media | Luigi Cirillo | closed | 04/12/2020 | 04/12/2020 |  |
| **AI\_4** | Revisione SDD | 04/12/2020 | Alta | Gruppo | closed | 04/12/2020 | 04/12/2020 |  |

# 3. Discussione *(tempo allocato: 40 minuti)*:

* **I[1]: Modifiche secondarie da effettuare al RAD + SDD**

**4. Data, ora e luogo del prossimo meeting: *da definire.***